­**LOG121, Conception orientée objet. Automne 2013. Gr. 1**

**Planification du laboratoire n°1**

**Par Vuillaume Alexis.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Chef d'équipe : Alexis**

**Conception**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspects** | **Responsable(s)** | **Date limite** |
| Définition des fonctions à développer | Alexis | 21/01/2014 |
| Première modélisation UML | Alexis | 22/01/2014 |
| Choix de l'implémentation | Alexis | 22/01/2014 |
| Correction du schéma UML en fonction des modifications faites | Alexis | 01/02/2014 |

**Développement**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspects** | **Responsable(s)** | **Date limite** |
| Implémenter la classe de communication | Alexis | 23/01/2014 |
| Implémenter les classes des formes | Alexis | 26/01/2014 |
| Implémentation du dessin des formes envoyé par le serveur | Alexis | 26/01/2014 |

**Rapport**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspects** | **Responsable(s)** | **Date limite** |
| Premier prototype du rapport | Alexis | 30/01/2014 |
| Finalisation du rapport | Alexis | 03/02/2014 |

**Contribution (approximative) des membres**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membre** | **Conception** | **Développement** | **Rapport** | **Global** |
| Alexis | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [surnom 1] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| [surnom 2] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| ... |  |  |  |  |
| **Total** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |